| Fecha | Febrero 17 del 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | Plásticos Unión |  |  |  |  |  |
| Asistentes | Ricardo Casas |  |  |  |  |  |
|  | Daniela Betancur |  |  |  |  |  |
|  | Claudia Herrera |  |  |  |  |  |
|  | Jorge Orrego |  |  |  |  |  |
|  | Teresa Ramírez |  |  |  |  |  |
|  | Benjamín Monsalve |  |  |  |  |  |
|  | Noé Herrera |  |  |  |  |  |
|  | Mónica Vásquez |  |  |  |  |  |
| TAREAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |
| Se mostró el sistema y se levantaron los siguientes pendientes: |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  | RESPONS. CLIENTE | RESPONS. PROVEEDOR |  | FECHA ESTIMADA DE SOLUCION |  |
| En histórico de pedidos, para algunos documentos al dar click en el link del documento no lo está mostrando. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| En los reportes de pedido por estado al reporte Cliente Sin Factura agregarle dos columnas (cantidad facturada y cantidad remisionada) |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Permitir modificar Referencia Cliente desde la opción del Pedido |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Permitir retirar Referencia Cliente desde la opción del Pedido |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| En la pantalla de pedidos el campo color reemplazarlo por color película y ubicarlo después del campo Largo. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Al regresar de confirmar pedido debe mostrar el número del pedido con que quedó y debe permitir imprimirlo |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| En la pantalla de legalización Compra el sistema debe calcular el valor base y el IVA |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| El histórico de compra trae el costo , pero lo está trayendo con IVA y debe ser sin IVA y debe mostrar la observación |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| En la ficha técnica en la opción de impresión para los campos Altura cara 1 y altura cara 2 cambiarlos de numérico a alfanumérico (verificar que longitud debe tener) |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Algunas facturas no están calculando la retención en la fuente para proveedores que están parametrizados que deben calcular retención sobre cualquier valor. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Configuración impresión de reportes en tamaño carta y media carta |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| En los reportes de pedido por estado, agregar un reporte que sea clientes remisiones sin factura y debe tener cantidad remisionada y no facturada |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Reportes de Facturación con: Fecha, numero factura, cliente, referencia cliente, pedido, unidades, peso y liquidación. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| El campo de observación es propio del pedido y no debe afectar la ficha, por lo que no la debe cambiar. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| En legalizar compra debe aparecer las observaciones que se pusieron en el pedido |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Manejar histórico de órdenes de compra, es decir informar en la legalizada el numeroOrden de compra original. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Para las ordenes que no son de productos sino de servicios se debe crear la orden de trabajo y debe estar ligado al número del pedido |  |  | IntellCommerce |  | 08/03/2012 |  |
| En detalle OT externa material agregar dos columnas (cantidad recibida y cantidad pendiente por entregar) |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| Manejar que la recepción en la orden de compra quede por el sistema y no sobre papel, igual que para la recepción de servicios. |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |