| Acta Nro. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  | 24 febrero de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa |  |  | Plásticos Unión Ltda |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistentes |  | Ricardo Casas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daniela Betancur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Claudia Herrera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benjamín Monsalve |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Noé Herrera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jennifer González |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mónica Vásquez |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se habló que las prioridades son, consolidar la información por pedido, mostrar la información por proceso, control de inventarios y un informe de costos. Se mostró el sistema y se levantaron los siguientes pendientes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  |  | RESPONS. CLIENTE |  | RESPONS. PROVEEDOR |  |  | FECHA ESTIMADA DE SOLUCION |  |
| La programación debe permitir filtrar los pedidos por cada máquina y trasladar pedidos de una maquina a otra sin modificar la ficha técnica. Debe dejar registro del traslado y la razón este. Además de tener una casilla de observación para comentarios sobre el traslado. |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |
| Crear una nueva pantalla para que el operario ingrese su producción requiere : maquina, operario, fecha/hora inicial, fecha/hora final, kilos producidos, unidades producidas, kilos retal, causal de retal |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |
| Los tiempo perdidos se ingresan por pantalla diferente y requiere : maquina, operario, fecha/hora inicial, fecha/hora final, causal de paro maquina |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012/03/14 |  |
| Crear reporte de productividad con operario, máquina, operación, kilos producidos, horas trabajadas y kilos de retales, tiempo laborado, tiempo perdido, valor hora según kilos producidos. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012/03/12 |  |
| Crear reporte de tiempos perdidos con: operario, máquina, operación, horas perdidas, causal de tiempo perdido. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012/03/13 |  |
| Validar informe de diferencias entre el inventario físico y el teórico para cada operación mensual. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012/03/14 |  |
| En la pantalla de Pedido, falta el nombre de referencia, manualidades y refilado. La cantidad pedida solo debe aparecer una vez y arriba en el encabezado. |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |
| Se presenta un error en el reporte de pedido, ya que el código o la referencia del producto no es el correcto. |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |
| El cuadre de caja debe ser sin IVA (Pendiente analizar de que se trata) |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A (Costos OPERACIÓN) |  |
| El registro de la producción en la planta debe ser en línea utilizando computador o Tablet. (En esta fecha se inician las pruebas en las tablet y ya se debe contar mínimo con una) |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |
| Próxima Reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | TEMA |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA |  |  |
| 1 | Reunión para costos. |  |  |  |  |  |  | 29/02/2012 |  |  |