| Acta Nro. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  | 29/02/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa |  |  | Plásticos Unión |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ricardo Casas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daniela Betancur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jennifer Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Noé Herrera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mónica Vásquez |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS PENDIENTES DE LA REUNION ANTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | Fecha Estimada |  |
| El reporte de Legalizar compra no calcula el valor base y el Vr.Iva |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | OK |  |
| TEMAS TRATADOS EN LA REUNION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  |  | RESPONS. CLIENTE |  | RESPONS. PROVEEDOR |  |  | FECHA ESTIMADA DE SOLUCION |  |  |  |
| Permitir legalizar parcialmente órdenes de compra dejando abierta la orden para recibir pendientes pero con distinta factura. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | 2012/03/06 |  |  |  |
| Definir la pantalla del contador, para el informe de costos CIF (costos indirectos fabricación) y MOD (mano obra directa) por Operación |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | OK |  |  |  |
| Los reportes de costos requeridos: Costo por Pedido, Costo por Factura, Costo por Operación, Costo por Referencia. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | 2012/03/12 |  |  |  |
| Los campos de los reportes de Costo por Pedido, Costo por Factura, Costo por Operación, Costo por Referencia, serán definidos por Plásticos Unión y enviada a Intellcommerce. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | 2012/03/12 |  |  |  |
| Los procesos de producción en la planta se registren en línea, y que se manejen stickers para estos procesos. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | 2012/03/13 |  |  |  |
| Plásticos Unión debe definir qué información debe mostrarse en el sticker para cada uno de los procesos y cuál es la información oculta y enviarla a Intellcommerce. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | 2012/03/12 |  |  |  |
| Recuperar el peso de la báscula incluyendo la TARA en el registro. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | OK |  |  |  |
| Consultar especificaciones de la impresora y la lectora de código de barras. |  |  |  |  |  | IntellCommerce |  |  | OK |  |  |  |
| TAREAS PENDIENTES PARA PROXIMA REUNION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | TEMA |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA |  |  |  |  |
|  | Diseño del sticker para cada sección |  |  |  | Plasticos U. |  |  | 2012/03/12 |  |  |  |  |
|  | Definición de los campos de los reportes de costos |  |  |  | Plasticos U. |  |  | 2012/03/12 |  |  |  |  |
|  | Enviar los CIF, MOD valor hora por operación |  |  |  | Plasticos U. |  |  |  |  |  |  |  |