| Acta Nro. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  | 24/03/2012 |  |  |  |  |  |
| Empresa |  | Plásticos Unión |  |  |  |  |  |
| Asistentes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daniela Betancur |  |  |  |  |  |  |
|  | Benjamin Monsalve |  |  |  |  |  |  |
|  | Ricardo Casas |  |  |  |  |  |  |
|  | Noé Herrera |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS PENDIENTES DE LA REUNION ANTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  |  | RESPONSABLE |  | Fecha Estimada |  |
| TEMAS TRATADOS EN LA REUNION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  | RESPONS. CLIENTE | RESPONS. PROVEEDOR |  | FECHA ESTIMADA DE SOLUCION |  |  |  |
| Se solicito incluir IVA (si/no) al momento de elaborar el pedido para dar solución a las C.I. (comercializadoras internacionales) (VENTAS) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |  |  |  |
| Se acordó que las ordenes de compra parciales serán cerradas/finalizadas por el usuario responsable después de evaluar las cantidades pendientes (COMPRAS) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |  |  |  |

| Se solicito modificar el orden de las columnas en la pantalla programación de producción, dejar primero las cantidades pedidas (PROGRAMACION) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se solicito informar solo los pedidos en estado NO CULMINADO, el cambio a CULMINADO lo realiza el area comercial (PROGRAMACION) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |
| Se solicito en pantalla de grabar producción que la cantidad y kilos pedidos fuera la diferencia entre el pedido inicial y lo terminado en cada operación. (GRABAR PRODUCCION) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |
| Se solicito en pantalla de grabar producción eliminar el ingreso de fecha-hora inicial/fecha-hora final y tomar la fecha-hora final de ultima grabación como fecha-hora inicial para el siguiente pedido (GRABAR PRODUCCION) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |
| Se solicito en la pantalla de grabar producción informar el nombre de la maquina donde se realiza la operación (GRABAR PRODUCCION) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012.03.31 |
| TAREAS PENDIENTES PARA PROXIMA REUNION |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | TEMA |  | RESPONSABLE |  | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA |  |
|  | Se acordó que Plásticos Unión actualiza el estado de los pedidos a Culminados / No Culminados por la pantallas actuales. |  |  |  | 2012.03.31 |  |
|  | Instalar equipos e impresora laser para realizar pruebas de grabar producción y etiquetas |  |  |  |  |  |