| Acta Nro. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  | 16/03/2012 |  |  |  |  |  |
| Empresa |  | Plásticos Unión |  |  |  |  |  |
| Asistentes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jorge Orrego |  |  |  |  |  |  |
|  | Benjamin Monsalve |  |  |  |  |  |  |
|  | Ricardo Casas |  |  |  |  |  |  |
|  | Noé Herrera |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS PENDIENTES DE LA REUNION ANTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  |  | RESPONSABLE |  | Fecha Estimada |  |
| Se revisaron las informaciones de las impresoras de códigos de barras |  |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |
| TEMAS TRATADOS EN LA REUNION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  | RESPONS. CLIENTE | RESPONS. PROVEEDOR |  | FECHA ESTIMADA DE SOLUCION |  |  |  |
| Ser observaron pedidos que no aparecen en programación #10217, #10216, #10143 (PROGRAMACION) |  |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |  |  |
| Se solicita no informar pedidos con cantidad pendiente <= 0 en cada operación (PROGRAMACION) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012/03/17 |  |  |  |
| Se solicita incluir Kilos Extrusión e Impresión y Unidades en Impresión (PROGRAMACION) |  |  |  | IntellCommerce |  | OK |  |  |  |

| Se observo Cantidades Pendientes mal calculadas en los reportes (ENTRADAS/SALIDAS) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012/03/19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se solicita borrar pruebas para que Jorge inicie el proceso real (ENTRADAS/SALIDAS) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012/03/19 |
| Se solicito generar reporte de costos x facturación (COSTOS) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012/03/21 |
| Se solicito incluir en impresión y manuales los materiales directos (COSTOS) |  |  |  | IntellCommerce |  | 2012/03/21 |
| TAREAS PENDIENTES PARA PROXIMA REUNION |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | TEMA |  | RESPONSABLE |  | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA |  |